Rename thành JCAP để gv dễ nhận diện

Rp1

Thống nhất lại đặt tên, để tránh không được công nhận khi đem ra bảo vệ.

Chia version để dễ quản lý, tránh để sample chung. Khi trở thành bản hoàn chỉnh, save ra để họ biết đó là bản mới nhất để có khi review, họ góp ý, chỉnh sửa trong đó và tiếp tục lưu thành 1 version mới.

Coi lại report, đã ghi chép trong đó là phải làm, không làm sẽ bị coi là chưa hoàn thành.

FE2, FE6: Phải nhìn nhận rằng nó là 1 module, 1 actor,… Phải hoàn thành hết tính năng cho họ… Cùng module thì gom lại. Tương tự với cái khác, chỉ cần nói 1 module thôi.

FE3: …

Analytics  và Monitoring: Xem dữ liệu có thể thu nhập được không, không chỉ admin xem được thì user có thể xem được sự tiến bộ của họ không

Rp2

Tổng là 330 manday, tổng 5 thành viên, mỗi ngày trung bình 4 tiếng, như vậy mỗi ngày như vậy là 5 manday, 1 tuần 6 ngày -> 30manday, khởi động dự án sớm hơn, con số này sẽ tăng lên, thành ra 570manday, như vậy có 1 độ lệch lớn so với thời gian bỏ ra ==> xem xét lại, phải xem xét cả các hoạt động có liên quan nữa, không chỉ tính mỗi thời gian code không.

Objective: Sẽ hoàn thành nó thời điểm nào, chấp nhận nếu có độ trễ thì độ trễ bnh % cho dự án. Về mặt nhân lực, cần bnh manday để hoàn thành. Đánh giá chất lượng dự án, cho con số mong muốn tối đa mà có thể chấp nhận được.

Bổ sung major feature bằng minemap để biết hệ thống nó như nào

Chú ý: Vẽ gọn lại, nếu in nó sẽ làm dày dự án ra

Mục 3. liên quan đến sơ đồ ở trên, nó liên quan đến vai trò của dự án. Các giai đoạn cần phải hoàn thành cái gì. Phân tích xong rồi code và test, nó tùy vào sprint. Chọn tính năng, đặc tả, phân tích, code test theo từng sprint -> làm song song

Quản lý Phiên bản và Quy trình Làm việc

Việc quản lý phiên bản rõ ràng giúp đảm bảo tất cả thành viên biết bản cuối cùng để review và tránh nhầm lẫn.

- Khoi Phan Minh nhấn mạnh cần lưu và khóa phiên bản hoàn chỉnh cho mỗi đợt review, ví dụ ngày 27-28 (00:27)

  - Việc này giúp tránh tình trạng lưu lung tung gây nhầm lẫn phiên bản cuối cùng.

  - Các thành viên phải làm việc trong từng phiên bản và khóa các thay đổi đã sửa.

  - Phiên bản hoàn chỉnh sẽ được dùng làm tài liệu review chính thức.

  - Quy trình này giúp tăng tính minh bạch và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

- Khoi đề xuất gom các tính năng trong cùng một mô-đun để quản lý tập trung thay vì phân chia theo từng actor như admin hay user (04:42)

  - Mỗi mô-đun sẽ bao gồm toàn bộ các tính năng cho những actor liên quan.

  - Việc gom lại giúp tránh trùng lặp và đảm bảo hoàn thiện toàn bộ chức năng của mô-đun.

  - Cách phân chia này tạo thuận lợi cho việc phát triển và kiểm thử đồng bộ.

  - Điều này cũng phản ánh quan điểm quản lý module tổng thể thay vì phân mảnh theo vai trò.

Chiến lược Tính năng và Mô-đun Sản phẩm

Tập trung phát triển các mô-đun chính bao gồm đầy đủ tính năng nghe, nói, đọc, viết và luyện tập theo ngữ cảnh.

- Khoi Phan Minh xác nhận kế hoạch bao gồm tính năng nghe, nói, đọc, viết, phát âm, luyện tập theo ngữ cảnh, và học ngữ pháp đầy đủ cho các mô-đun (03:23)

  - Các tính năng này là cam kết bắt buộc, không hoàn thành sẽ coi là chưa đạt yêu cầu.

  - Việc định rõ tính năng giúp nhóm phát triển có mục tiêu rõ ràng, tránh thiếu sót.

  - Các mô-đun sẽ tích hợp nhiều chức năng liên quan thay vì tách nhỏ rời rạc.

  - Điều này giúp sản phẩm có tính toàn diện và đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng.

- Khoi cũng nhấn mạnh cần gom các tính năng tương tự vào chung một mô-đun để tránh liệt kê riêng rẽ như F2 và F6 (06:40)

  - Việc này giúp giảm độ phức tạp trong quản lý và phát triển sản phẩm.

  - Các mô-đun có thể bao gồm nhiều vai trò cùng tham gia và cần xử lý toàn bộ tính năng liên quan.

  - Đây là cách tiếp cận nhằm tối ưu hóa tiến độ và đảm bảo tính nhất quán.

  - Cách làm này cũng dễ dàng hơn trong kiểm thử và bảo trì sau này.

Phân tích Dữ liệu và Theo dõi Tiến độ Người Dùng

Việc theo dõi và phân tích tiến độ học tập của người dùng là yếu tố thiết yếu để nâng cao chất lượng sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm.

- Khoi Phan Minh đề xuất phát triển bảng phân tích và monitoring để admin quản lý tiến độ học tập, điểm số của người dùng (10:02)

  - Bảng này sẽ tổng hợp toàn bộ dữ liệu học tập, điểm số và lịch sử hoạt động.

  - Mục đích là giúp admin xác định điểm yếu chung của người dùng để cải tiến tính năng.

  - Khoi lấy ví dụ app Elsa có tính năng phân tích tiến bộ từ đầu vào đến sau học.

  - Đây sẽ là cơ sở để phát triển các tính năng nâng cao trong tương lai.

- Khoi Phan Minh gợi ý mở rộng bảng phân tích để người dùng cũng thấy được tiến bộ cá nhân thay vì chỉ admin (15:55)

  - Việc này giúp tăng tính cá nhân hóa và động lực học tập cho người dùng.

  - Dữ liệu thu thập từ các hoạt động luyện tập, test sẽ làm cơ sở đánh giá.

  - Khoi nhấn mạnh nếu có dữ liệu đánh giá phát âm, ngữ điệu thì có thể dự đoán tiến độ tiếp theo.

  - Đây là hướng phát triển giúp sản phẩm thân thiện và hấp dẫn hơn với người dùng cuối.

Ước lượng Nguồn lực và Thời gian Dự án

Ước lượng công sức và thời gian thực tế cần phải chi tiết, bao gồm các hoạt động thiết kế, test và tài liệu để đảm bảo tiến độ hợp lý.

- Khoi Phan Minh phân tích tổng nguồn lực cần khoảng 570 Mandy cho 5 thành viên làm 6 ngày/tuần trong 19 tuần, vượt xa ước lượng 330 Mandy ban đầu (23:37)

  - Thời gian dự án được khởi động sớm hơn 4 tuần so với kế hoạch ban đầu (bắt đầu tháng 8 thay vì tháng 9).

  - Khoi lưu ý phải tính đầy đủ các hoạt động liên quan như phân tích, thiết kế, test, code và hướng dẫn sử dụng.

  - Sự chênh lệch lớn giữa ước lượng ban đầu và thực tế cần được điều chỉnh để tránh quá tải.

  - Điều này giúp đảm bảo dự án có kế hoạch nguồn lực sát thực tế, giảm rủi ro trễ tiến độ.

- Khoi nhấn mạnh cần trao đổi, thống nhất ước lượng năng lực từng thành viên để phân bổ công việc hợp lý (29:12)

  - Ví dụ thành viên Hoàng ước lượng làm xong một việc mất 3 ngày, cần cân đối với deadline.

  - Việc thảo luận giúp quản lý tránh kỳ vọng không thực tế và tăng hiệu quả làm việc nhóm.

  - Khoi lưu ý có thể có rủi ro phát sinh làm tăng thời gian cần chấp nhận.

  - Việc này tạo sự đồng thuận và giảm hiểu lầm trong quản lý dự án.

Quản lý Rủi ro và Điều chỉnh Kế hoạch

Chấp nhận sai số trong ước lượng và chuẩn bị phương án xử lý rủi ro giúp dự án linh hoạt và duy trì tiến độ.

- Khoi Phan Minh khẳng định sẽ có sai số trong ước lượng SMS do chưa có công cụ hoàn toàn chính xác và phải dự phòng thời gian xử lý rủi ro (32:33)

  - Sai số là điều bình thường, kể cả với người có kinh nghiệm cũng không tránh khỏi.

  - Việc dự trù thời gian cho các vấn đề phát sinh giúp dự án không bị ảnh hưởng lớn.

  - Khoi cho rằng con số lý tưởng và thực tế khó trùng khớp hoàn toàn.

  - Đây là cách nhìn thực tế để quản lý kỳ vọng và giữ tiến độ ổn định.

- Khoi đề nghị điều chỉnh tài liệu và mã nguồn theo thứ tự, sửa trước phần chưa hoàn chỉnh để tránh bất nhất và mâu thuẫn (33:44)

  - Việc sửa đổi phải đồng bộ giữa phần frontend và phần remix.

  - Điều này giúp tránh các lỗi do phiên bản không đồng bộ.

  - Chuẩn hóa quy trình sửa chữa giúp tăng hiệu quả và giảm lỗi phát sinh.

  - Đây là bước cần thiết để giữ sự nhất quán trong phát triển phần mềm.

Key Takeaways

- Quản lý phiên bản: Lưu và khóa phiên bản để tránh nhầm lẫn, sử dụng cho review chính thức.

- Gom tính năng: Tổ chức các tính năng cùng mô-đun để nâng cao quản lý và phát triển đồng bộ.

- Chiến lược mô-đun: Phát triển đầy đủ các tính năng nghe, nói, đọc, viết và học ngữ pháp cho mô-đun.

- Theo dõi tiến độ: Phát triển bảng phân tích cho admin và người dùng, nhằm tăng tính cá nhân hóa.

- Ước lượng nguồn lực: Cần khoảng 570 Mandy cho 5 thành viên trong 19 tuần. Điều chỉnh ước lượng cho chính xác.

- Quản lý rủi ro: Dự trù thời gian xử lý rủi ro và sửa tài liệu để duy trì tiến độ ổn định.

KEY_TAKEAWAYS_OVERVIEW

- Mức lỗi tối đa: Dưới 5% là mức lỗi chấp nhận để xem dự án hoàn thành.

- Mô hình Scrum: Chuyển sang Scrum với sprint 2 tuần, có thể gia hạn lên 3 tuần nếu cần.

- Báo cáo sprint: Tài liệu sẽ gom nhóm theo sprint, cải thiện theo dõi tiến độ và tổng hợp báo cáo.

- Phân công rõ ràng: Mỗi thành viên cần hiểu trách nhiệm để quản lý hiệu quả và giảm rối rắm.

- Nâng cao kỹ năng: Khuyến khích học kỹ thuật và ngoại ngữ, như tiếng Anh hoặc Nhật N2/N3 để tăng cơ hội nghề nghiệp.

- Sửa tài liệu sớm: Hoàn thành và sửa tài liệu sớm để nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì tiến độ.

Notes

## Tiêu chuẩn chất lượng và chấp nhận lỗi

Tiêu chuẩn dự án được thiết lập rõ ràng với mức lỗi tối đa cho phép để đánh giá hoàn thành.

- Mức lỗi tối đa chấp nhận được là dưới 5% để xem dự án đã hoàn thành, không yêu cầu 100% không lỗi (00:20)

  - Khoi Phan Minh nhấn mạnh không kỳ vọng sản phẩm không lỗi hoàn toàn mà chỉ chấp nhận mức lỗi nhỏ.

  - Việc ghi rõ tỷ lệ lỗi tối đa giúp định nghĩa chuẩn chất lượng và đánh giá kết quả dự án chính xác.

  - Mức lỗi tối đa này sẽ được ghi cụ thể vào tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu.

  - Điều này giúp nhóm kiểm soát chất lượng rõ ràng, tránh tranh cãi về tiêu chuẩn hoàn thành.

## Quy trình lập kế hoạch và áp dụng Scrum

Quy trình phát triển dự án sẽ chuyển sang mô hình Scrum với các sprint chi tiết, giúp quản lý tiến độ và phân chia công việc hiệu quả.

- Chuyển sang phương án làm việc theo Scrum với các sprint kéo dài 2 tuần, tùy vào khối lượng công việc (11:52)

  - Mỗi sprint sẽ tập trung vào một hoặc vài module, ví dụ như user management trong 2 tuần với 5 thành viên.

  - Nếu khối lượng tăng lên khoảng 80 man-day, sprint sẽ được gia hạn lên 3 tuần để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

  - Khoi Phan Minh nhấn mạnh việc kết hợp phân tích thiết kế và phát triển theo từng sprint để đạt hiệu quả cao nhất.

  - Lịch trình sprint cần được điều chỉnh dựa trên ước tính man-day từ bảng phân tích ban đầu để phù hợp với năng lực nhóm.

- Các báo cáo và tài liệu sẽ được điều chỉnh theo mô hình Scrum, gom nhóm theo sprint thay vì theo từng giai đoạn truyền thống (14:06)

  - Ví dụ, các báo cáo reverber 1, 2, 3... sẽ tương ứng với kết thúc từng sprint và liệt kê tính năng hoàn thành rõ ràng.

  - Việc này giúp theo dõi tiến độ chính xác hơn và dễ dàng tổng hợp báo cáo cuối kỳ.

  - Cô Khoi cũng lưu ý cần vẽ sơ đồ gọn gàng, dễ hiểu, phù hợp với việc in ấn để tránh phình to báo cáo.

  - Đây là bước quan trọng để đồng bộ tài liệu và quy trình phát triển theo hướng linh hoạt.

## Phân công trách nhiệm và phối hợp nhóm

Chia sẻ rõ trách nhiệm và cách phối hợp trong nhóm giúp giảm rối rắm và tăng hiệu quả làm việc chung.

- Mỗi thành viên cần hiểu rõ trách nhiệm và cách giao tiếp trong nhóm để quản lý lỗi và cấu hình hiệu quả (17:03)

  - Khoi Phan Minh nhấn mạnh việc làm rõ ngay các vấn đề phát sinh trong quá trình để tránh rối loạn về sau.

  - Việc trao đổi và hỏi ngay khi có thắc mắc giúp tiết kiệm thời gian sửa lỗi sau này.

  - Cô yêu cầu nhóm hoàn thành reverber 2 và bắt tay vào phần tính năng trước buổi review tuần sau (17:21).

  - Việc phân chia rõ ràng giúp nhóm phối hợp tốt hơn, giảm rủi ro chậm tiến độ.

## Tầm quan trọng của kỹ năng kỹ thuật và ngoại ngữ

Nâng cao kỹ năng kỹ thuật và ngoại ngữ là yếu tố then chốt để tăng cơ hội nghề nghiệp và nâng cao chất lượng công việc.

- Khoi Phan Minh khuyến khích đầu tư học kỹ thuật và ngoại ngữ như tiếng Anh hoặc tiếng Nhật N2/N3 để tăng cơ hội việc làm (21:52)

  - Các kỹ năng này giúp khai thác tốt công cụ và phối hợp làm việc hiệu quả hơn với khách hàng.

  - Biết tổng quan kỹ thuật về ngôn ngữ lập trình và thành phần dự án là lợi thế lớn cho kỹ sư cầu nối (24:24).

  - Cô nhấn mạnh việc hiểu về cấu trúc dự án giúp giao tiếp và phối hợp tốt hơn dù không trực tiếp viết code.

  - Đầu tư kỹ năng này sẽ tạo điểm mạnh và nâng cao giá trị cá nhân trong thị trường lao động.

## Lời khuyên về quy trình làm việc và sửa đổi tài liệu

Làm kỹ tài liệu và sửa sớm giúp giảm gánh nặng về sau và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Cố gắng hoàn thành và sửa tài liệu sớm, không nên để đến cuối mới sửa để tránh mất nhiều công sức (21:27)

  - Khoi Phan Minh chia sẻ việc sửa tài liệu cuối quá muộn rất cực và mất thời gian.

  - Việc làm thường xuyên và cập nhật giúp phát hiện sai sót sớm, nâng cao chất lượng sản phẩm.

  - Cô khuyên nhóm cố gắng tập trung làm tốt phần kỹ thuật và tài liệu để có nhiều cơ hội hơn.

  - Đây cũng là cách giúp nhóm duy trì tiến độ ổn định và tránh bị chồng chất công việc.

Action items

##### Khoi Phan Minh

- Đổi tên máy chủ Discord thành “GCAP” và thêm tag “gcip” để dễ quản lý nội dung thảo luận trên kênh (00:02)

- Hoàn thành báo cáo số 2 (project planning) trong tuần này để kịp review tuần sau (16:57)

- Nếu chọn phương án 1, hoàn thành báo cáo số 3 (phân tích thiết kế) trước ngày review tuần sau (16:57)

- Nếu chọn phương án 2, đặc tả và phát triển tính năng theo từng Sprint song song với thực hiện code và test (19:22)

- Trong quá trình thực hiện, thắc mắc liền để giải quyết sớm, tránh lỗi tồn đọng về sau (20:56)

- Tập trung nâng cao kỹ năng kỹ thuật và ngoại ngữ để tăng cơ hội nghề nghiệp và hiệu quả công việc (23:25)