# Meeting Coordinator

### 1. Mục đích

Hỗ trợ Leader chuẩn bị và vận hành các buổi meeting với Mentor, giảm phần việc vận hành cho Leader và đảm bảo Mentor nắm được tình hình dự án.

Giúp các thành viên phát huy được kỹ năng chủ động làm việc trước và trong buổi họp, quản lý dự án nhóm, kỹ năng trình bày, điều phối cuộc họp.

Nói ngắn gọn, MC sẽ làm những công việc mà trước đây Leader vẫn thường làm trong việc điều phối cuộc họp. Tuy nhiên không được hiểu rằng đây là phó Leader, bởi vì các vấn đề quyết định quan trọng vẫn phải để cho Leader, Mentor quyết định.

Meeting Coordinator sẽ được phân công luân phiên theo tuần, trước ít nhất là 1 ngày kể từ ngày họp với Mentor.

### 2. Trước meeting

- Kiểm tra Jira để nắm các task được giao trong tuần và tình trạng thực hiện.

- Kiểm tra Weekly Report trên Google Drive để nắm kết quả làm việc của từng thành viên.

- Kiểm tra Product Backlog để theo dõi các Use case do thành viên nào đảm nhận và tiến độ hiện tại.

- Tổng hợp nhanh:

  - Task đã hoàn thành.

  - Task đang thực hiện / chưa hoàn thành.

  - Vấn đề hoặc blocker.

  - Nội dung cần Mentor review / góp ý.

- Chuẩn bị và mở sẵn các tài liệu cần sử dụng trong meeting.

### 3. Trong meeting

- Chia sẻ màn hình và điều hướng tài liệu khi cần.

- Giới thiệu ngắn agenda / nội dung chính của meeting.

- Báo cáo nhanh tiến độ dự án dựa trên Jira + Weekly Report.

- Gọi thành viên phụ trách trình bày từng nội dung.

- Khi Mentor đặt câu hỏi, chuyển câu hỏi đến thành viên phù hợp.

- Ghi nhận các feedback, decision và action item từ Mentor, bằng cách note trực tiếp trên tài liệu. (về nội dung cần chỉnh sửa trong tài liệu)

### 4. Sau meeting

- Cập nhật lại các feedback / decision quan trọng.

- Tổng hợp Action Items:

  - Nội dung cần làm.

  - Người phụ trách.

  - Deadline nếu có.

- Thông báo lại cho team và phối hợp với Leader để cập nhật task trên Jira nếu cần.

### 5. Phạm vi trách nhiệm

Meeting Coordinator chịu trách nhiệm vận hành meeting, không chịu trách nhiệm quyết định thay Leader.

- Coordinator: chuẩn bị → điều phối → ghi nhận → follow-up.

- Leader: quyết định scope, priority, hướng xử lý và các vấn đề quan trọng của dự án.

- Nếu Mentor hỏi vấn đề mà Coordinator không có đủ thông tin hoặc cần quyết định → chuyển lại cho Leader / thành viên phụ trách.

### 6. Checklist nhanh

Before: Jira → Weekly Report → Progress → Issues → Mentor Review → Documents
During: Share → Report → Call presenter → Record feedback
After: Feedback → Action Items → Owner → Jira/Team update