# Kế hoạch chi tiết

# Kế Hoạch Triển Khai 17 Use Cases (FE-03 Scenario & FE-04 Shadowing)

Mô hình sở hữu: Mỗi thành viên phụ trách trọn vẹn Full-Stack (Frontend + Backend + Database) cho luồng Use Case được giao.
Tên thành viên được quy ước từ Thành viên 1 đến Thành viên 5 để nhóm tự gán nhân sự phù hợp.
Mỗi nhóm công việc được chia nhỏ thành 3 Cấp độ tiến độ (Phase 1: MVP Sống còn $\rightarrow$ Phase 2: Nghiệp vụ cốt lõi $\rightarrow$ Phase 3: Nâng cao / Mở rộng) để dễ dàng kiểm thử sớm và tránh rủi ro trễ hạn.

## 📊 Bảng Phân Chia Tổng Quan 17 Use Cases

| Nhóm Phụ Trách | Use Cases Sở Hữu | Luồng Nghiệp Vụ Chính | Độ Phức Tạp |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | UC-16, UC-17, UC-22, UC-23, UC-24 | Quản trị & Danh mục Scenario (Admin CRUD + Learner Catalog) | 🟡 Vừa (Data-heavy) |
| Thành viên 2 | UC-18, UC-19 (Vòng lặp đàm thoại) | Khám phá Chi tiết & Phòng Luyện Thoại AI Đa Lượt (Realtime Chat Core) | 🔴 Rất Cao (AI Realtime) |
| Thành viên 3 | Bước Complete UC-19, UC-20, UC-21 | Bộ máy Đánh Giá Tóm Tắt AI & Lịch Sử Đàm Thoại (Evaluation Engine) | 🟠 Cao (AI Analytics) |
| Thành viên 4 | UC-25, UC-26, UC-26b, UC-29, UC-30, UC-31 | Quản trị & Danh mục Shadowing (Admin CRUD + Cloudinary Media + Preview) | 🟡 Vừa (Data + Media) |
| Thành viên 5 | UC-27, UC-28 | Phòng Luyện Shadowing Từng Câu & Chấm Phát Âm Azure (Speech SDK Core) | 🔴 Rất Cao (Speech API) |

## 👤 Thành viên 1: Quản Trị & Danh Mục Scenario (Data Master)

Trách nhiệm: Xây dựng toàn bộ nền tảng dữ liệu gốc cho Scenario, phục vụ cả Admin (thêm/sửa/xóa kịch bản đa level) và Learner (tìm kiếm/duyệt danh mục theo chủ đề).

### 📋 Use Cases

- UC-16: View Scenarios List (Learner / Admin)

- UC-17: Search a Scenario (Theo keyword, chủ đề, bộ lọc JLPT N5/N4/N3)

- UC-22: Add Scenario (Admin)

- UC-23: Edit Scenario (Admin)

- UC-24: Delete Scenario (Admin - Soft delete)

### 🗄️ Database / Entity

- Scenario: Id, Title, Description, TopicCategory, ThumbnailUrl, IsActive, CreatedAt.

- ScenarioLevelDetail: Id, ScenarioId (FK), JLPTLevel ("N5"|"N4"|"N3"), AIPersonaName, SystemPromptTemplate.

- RoleplayTask (Mission): Id, ScenarioLevelDetailId (FK), Description, OrderIndex, MissionType.

- TargetVocabulary & TargetGrammar: Bảng danh mục từ vựng & ngữ pháp gắn với từng ScenarioLevelDetail.

- Migration: AddScenarioContentTables.

### 🚀 Phân Kỳ Thực Hiện (Phases)

#### 🟡 Phase 1 — Nền Tảng Dữ Liệu & Unblock Đồng Đội (Làm Trước Tiên)

- Tạo Entity, DbContext và Migration các bảng Scenario.

- Chiêu thức chống nghẽn (Cực kỳ quan trọng): Viết sẵn file ScenarioSeedData.cs tạo cứng 1-2 chủ đề Scenario mẫu (có đủ các tab N5, N4, N3, danh sách Mission và Prompt) vào DB $\rightarrow$ Merge ngay lên nhánh chung để Thành viên 2 và Thành viên 4 có dữ liệu làm việc ngay lập tức mà không phải chờ đợi.

#### 🔵 Phase 2 — Nghiệp Vụ Cốt Lõi (Catalog & CRUD)

- BE: Các API tìm kiếm, lọc danh mục cho người học (GET /api/scenarios) và các API CRUD của Admin (POST/PUT/DELETE /api/admin/scenarios).

- FE Learner: ScenarioCatalogView.tsx — hiển thị danh sách dạng lưới card theo chủ đề, chip lọc level N5/N4/N3, thanh tìm kiếm.

- FE Admin: AdminScenarioListView.tsx và AdminScenarioFormModal.tsx — giao diện Admin quản lý danh sách và form thêm/sửa có chia các tab N5, N4, N3 để nhập Prompt cùng danh sách Missions.

#### 🟣 Phase 3 — Hoàn Thiện & Mở Rộng

- Validation dữ liệu nâng cao (kiểm tra bắt buộc phải có ít nhất 1 Mission cho mỗi level).

- Tối ưu hóa giao diện Admin (UX mượt mà, phân trang, lọc trạng thái Active/Inactive).

## 👤 Thành viên 2: Khám Phá & Buồng Luyện Thoại AI Đa Lượt (Realtime Chat Core)

Trách nhiệm: Quản lý vòng lặp đàm thoại trực tiếp với AI (từ lúc bắt đầu đến câu thoại cuối cùng), trừ Credit, tự động nhận diện tick mission, gợi ý câu nói (Hint) và hỗ trợ tiếp tục bài dở dang (Resume).

### 📋 Use Cases

- UC-18: View Scenario Details (Xem chi tiết chủ đề, chọn tab N5/N4/N3, xem trước danh sách Mission)

- UC-19 (Phần In-session): Practice AI Scenario Conversation (Phòng chat tương tác AI, tick mission theo thời gian thực, trừ credit, resume bài cũ)

### 🗄️ Database / Entity

- RoleplaySession: Id, UserId (FK), ScenarioLevelDetailId (FK), Status ("InProgress"|"Completed"|"Abandoned"), CreditDeductionMode ("Fixed"|"TurnBased"), TotalCreditsDeducted, StartedAt, CompletedAt.

- RoleplayMessage: Id, RoleplaySessionId (FK), SenderRole ("Learner"|"AI"), ContentJapanese, HintSuggested, CreatedAt (dùng tạm thời trong phiên để duy trì ngữ cảnh hội thoại và hỗ trợ Resume).

- SessionCompletedTask: Bảng lưu các Mission đã hoàn thành trong session (SessionId, RoleplayTaskId, CompletedAtTurn).

- Migration: AddRoleplaySessionTables.

### 🚀 Phân Kỳ Thực Hiện (Phases)

#### 🟡 Phase 1 — Text-First MVP (Chạy Thông Luồng Chat & Tick Mission Cơ Bản)

- Giao diện: ScenarioDetailView.tsx (chọn level N5/N4/N3 $\rightarrow$ bấm Bắt đầu) $\rightarrow$ chuyển sang RoleplayRoomView.tsx.

- Chat chữ tiếng Nhật: Người học gõ văn bản tiếng Nhật $\rightarrow$ gửi lên Backend.

- OpenAI Structured Outputs: Gọi GPT-4o trả về JSON gồm câu thoại tiếng Nhật của AI + danh sách completed_mission_ids.

- Checklist Mission Realtime: Khung checklist bên cạnh tự động bật tick xanh khi mission đạt điều kiện.

- Trừ Credit đơn giản: Áp dụng chế độ trừ cố định (Fixed Cost, ví dụ trừ 5 credits ngay khi bấm Bắt đầu).

- Kết thúc phiên: Khi bấm nút "Kết thúc", gọi endpoint POST /api/roleplay/sessions/{id}/complete (do Thành viên 3 cung cấp) $\rightarrow$ nhận resultId $\rightarrow$ chuyển hướng sang navigate('/results/' + resultId).

#### 🔵 Phase 2 — Nghiệp Vụ Cốt Lõi (Hint, Kết Thúc Tự Nhiên & Resume)

- Nút Gợi ý (On-demand Hint): Nút "💡 Gợi ý câu thoại" ẩn mặc định; khi bấm mới mở popup gợi ý câu mẫu từ JSON của AI.

- Kết thúc tự nhiên: Khi AI trả về is_natural_ending = true (ví dụ phục vụ bàn đã bưng món ra xong) $\rightarrow$ hiện modal chúc mừng và tự động kích hoạt kết thúc phiên.

- Cơ chế Resume: Nếu thoát giữa chừng, hệ thống giữ nguyên session InProgress (tối đa 1 session duy nhất cho 1 Scenario). Khi vào lại trang chi tiết, hiển thị nút "Tiếp tục bài dở dang (Resume)".

#### 🟣 Phase 3 — Nâng Cao (Voice Chat & Dual Credit Modes)

- Tích hợp thu âm micro từ trình duyệt $\rightarrow$ gửi Whisper STT chuyển thành chữ $\rightarrow$ phát câu đáp tiếng Nhật bằng OpenAI TTS.

- Bổ sung cơ chế trừ Credit theo lượt nói (Turn-based mode) kèm cảnh báo khi số dư Credit sắp hết.

## 👤 Thành viên 3: Bộ Máy Đánh Giá AI & Lịch Sử Đàm Thoại (Evaluation Engine)

Trách nhiệm: Sở hữu bước chốt phiên đàm thoại, gọi AI phân tích tổng quan buổi nói chuyện, lưu bản chụp tóm tắt 1 lần duy nhất (Lightweight Summary Snapshot) và hiển thị bảng điểm chi tiết cùng lịch sử luyện tập.

### 📋 Use Cases

- Bước chốt phiên của UC-19: POST /api/roleplay/sessions/{id}/complete (Tổng kết, chấm điểm và lưu kết quả).

- UC-20: View Conversation Result History (Xem danh sách lịch sử các lần luyện đàm thoại).

- UC-21: View Conversation Result Detail (Xem chi tiết bảng điểm, nhận xét tổng quan và mission đã đạt).

### 🗄️ Database / Entity (Lightweight Summary Snapshot)

- RoleplayResult:

  - Id, RoleplaySessionId (FK, 1-1), UserId (FK).

  - ScenarioTitle, JLPTLevel.

  - OverallScore (1-100), GrammarScore, VocabularyScore, ImpressionScore, PassStatus (bool).

  - GeneralFeedbackText (Đoạn nhận xét tổng quan mang tính xây dựng của AI).

  - CompletedMissionsSummaryJson (Danh sách các nhiệm vụ đã đạt).

  - CompletedAt (Thời gian hoàn thành).

- Migration: AddRoleplayResultTables.

[!IMPORTANT] Quy tắc cốt lõi: Bảng kết quả chỉ lưu bản chụp tóm tắt (Snapshot) một lần duy nhất. Tuyệt đối không lưu lại chi tiết từng lượt chat vào lịch sử để tối ưu hóa dung lượng DB và tăng tốc truy vấn.

### 🚀 Phân Kỳ Thực Hiện (Phases)

#### 🟡 Phase 1 — Nền Tảng Kết Quả & Unblock Thành Viên 2 (Làm Trước Tiên)

- Tạo bảng RoleplayResult.

- Viết endpoint POST /api/roleplay/sessions/{id}/complete với dữ liệu Mock trước (tự sinh điểm 80, nhận xét mẫu và lưu vào DB) $\rightarrow$ Thành viên 2 có thể kết nối nút "Kết thúc" ngay lập tức mà không phải chờ đợi.

- Dựng giao diện ConversationResultDetailView.tsx (UC-21) hiển thị các thẻ điểm số, nhận xét và checklist mission đã đạt.

- Dựng giao diện ConversationHistoryView.tsx (UC-20) hiển thị bảng danh sách các bài đã tập.

#### 🔵 Phase 2 — Tích Hợp AI Evaluation Engine Thật

- Thay thế logic Mock bằng Prompt AI chuyên dụng (GPT-4o): nạp toàn bộ transcript của session $\rightarrow$ AI chấm điểm ngữ pháp, từ vựng, mức độ phù hợp và xuất đoạn nhận xét chi tiết.

- Đổi trạng thái RoleplaySession thành Completed.

- Hoàn thiện phân trang và bộ lọc (Đạt / Chưa đạt) trên trang Lịch sử.

#### 🟣 Phase 3 — Phân Tích Chuyên Sâu & Đề Xuất Học Tập

- Hiển thị biểu đồ năng lực trực quan (Radar Chart: Từ vựng, Ngữ pháp, Lưu loát, Ấn tượng).

- Tạo hộp đề xuất học liệu tiếp theo (gợi ý các bài từ vựng, ngữ pháp hoặc bài Shadowing liên quan để ôn luyện).

## 👤 Thành viên 4: Quản Trị & Danh Mục Shadowing (Media & Master Content)

Trách nhiệm: Quản lý kho hội thoại mẫu trích từ SGK/video, lưu trữ file âm thanh người bản xứ (Cloudinary), liên kết chủ đề với Scenario và cung cấp màn hình xem trước chi tiết (kèm bộ chọn vai A/B) cho người học.

### 📋 Use Cases

- UC-25: View Shadowing Contents List (Learner / Admin)

- UC-26: Search a Shadowing Content (Tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo Scenario liên kết, lọc level N5/N4/N3)

- UC-26b: View Shadowing Content Details (Xem trước toàn bộ hội thoại, nghe thử audio bản xứ, chọn vai trước khi tập)

- UC-29: Add Shadowing Content (Admin - Nhập câu thoại, upload audio bản xứ)

- UC-30: Edit Shadowing Content (Admin)

- UC-31: Delete Shadowing Content (Admin - Soft delete)

### 🗄️ Database / Entity

- ShadowingDialogue: Id, Title, ScenarioId (FK liên kết với Scenario), JLPTLevel ("N5"|"N4"|"N3"), SourceDescription (Tên bài SGK / Nguồn video), SpeakerRoleA_Name, SpeakerRoleB_Name, IsActive, CreatedAt.

- ShadowingSentence: Id, ShadowingDialogueId (FK), OrderIndex, SpeakerRole ("A"|"B"), JapaneseText, RomajiText, VietnameseTranslation, NativeAudioUrl.

- Migration: AddShadowingContentTables.

### 🚀 Phân Kỳ Thực Hiện (Phases)

#### 🟡 Phase 1 — Nền Tảng Dữ Liệu & Unblock Thành Viên 5 (Làm Trước Tiên)

- Tạo Entity và Migration các bảng Shadowing.

- Chiêu thức chống nghẽn: Viết file ShadowingSeedData.cs tạo sẵn 1 bài Shadowing mẫu (gồm 4-6 câu thoại, vai A và vai B, dùng file audio tĩnh tạm thời đặt trong thư mục wwwroot/audio) $\rightarrow$ Thành viên 5 có dữ liệu bài tập và âm thanh để làm phòng tập ngay lập tức.

#### 🔵 Phase 2 — Tích Hợp Cloudinary & Hoàn Thiện Nghiệp Vụ

- Tích hợp Cloudinary: Cài đặt CloudinaryDotNet, cấu hình API Key để upload file âm thanh .mp3/.wav.

- BE: Các API CRUD Admin (hỗ trợ upload audio từng câu) và API lấy danh sách/chi tiết cho người học.

- FE Learner:

  - ShadowingCatalogView.tsx — duyệt bài tập, lọc theo Scenario và JLPT level.

  - ShadowingDetailPreviewView.tsx (UC-26b) — xem trước transcript câu thoại kèm bản dịch, nghe thử audio bản xứ, chọn đóng vai A hoặc vai B kèm cảnh báo khóa vai trước khi vào tập.

- FE Admin: AdminShadowingListView.tsx và AdminShadowingFormModal.tsx để thêm/sửa bài tập và upload file âm thanh.

#### 🟣 Phase 3 — Hoàn Thiện & Tối Ưu Media

- Kiểm tra và ràng buộc định dạng file audio upload (chuẩn hóa bitrate, tự động cắt khoảng lặng).

- Hiển thị danh mục từ vựng, ngữ pháp đi kèm trong bài hội thoại Shadowing.

## 👤 Thành viên 5: Phòng Luyện Shadowing & Chấm Phát Âm (Speech SDK Core)

Trách nhiệm: Xây dựng buồng luyện tập Shadowing từng câu một, tích hợp Azure AI Speech để chấm độ chính xác phát âm (Accuracy, Fluency, Prosody, Completeness), xử lý khóa vai, hỗ trợ resume và xem lịch sử kết quả.

### 📋 Use Cases

- UC-27: Practice Shadowing (Luyện nói từng câu, thu âm, gửi Azure chấm điểm, khóa vai, resume)

- UC-28: View Shadowing Assessment History (Xem lịch sử kết quả các lần luyện Shadowing)

### 🗄️ Database / Entity

- ShadowingSession: Id, UserId (FK), ShadowingDialogueId (FK), SelectedRole ("A"|"B"), CurrentSentenceIndex, Status ("InProgress"|"Completed"), StartedAt, CompletedAt.

- ShadowingResult: Id, ShadowingSessionId (FK, 1-1), OverallAccuracyScore, OverallFluencyScore, OverallProsodyScore, OverallCompletenessScore, CreatedAt.

- ShadowingSentenceResult: Id, ShadowingResultId (FK), ShadowingSentenceId (FK), AccuracyScore, FluencyScore, ProsodyScore, CompletenessScore, WordLevelFeedbackJson.

- Migration: AddShadowingSessionAndResultTables.

### 🚀 Phân Kỳ Thực Hiện (Phases)

#### 🟡 Phase 1 — Stepper MVP (Chạy Thông Luồng Bài Tập Với Mock Score)

- Giao diện: ShadowingPracticeRoomView.tsx theo cơ chế Stepper (Câu 1/N $\rightarrow$ Câu N/N).

- Khóa vai: Nhận vai đã chọn từ trang Preview (Role A hoặc Role B), khóa cứng không cho đổi vai trong lúc đang tập.

- Phát audio đối đáp: Đến câu của vai máy $\rightarrow$ tự động phát audio bản xứ; đến câu của người học $\rightarrow$ hiển thị nút Micro.

- Mock Scoring: Bấm Thu âm $\rightarrow$ Bấm Dừng $\rightarrow$ Tạm thời trả về điểm giả lập (ví dụ 85 điểm) để chuyển câu và hoàn thành bài tập đến màn hình tổng kết.

- Dựng giao diện ShadowingHistoryView.tsx (UC-28) hiển thị bảng lịch sử điểm số.

#### 🔵 Phase 2 — Tích Hợp Azure AI Speech Thật

- Thu âm trình duyệt: Sử dụng Web Audio API / MediaRecorder thu âm giọng người học thành file .wav.

- Azure Pronunciation Assessment: Gửi file âm thanh + văn bản đối chiếu (Reference Text) sang Azure AI Speech SDK.

- Visual Feedback trực quan: Nhận về 4 chỉ số thật (Accuracy, Fluency, Prosody, Completeness) và đổi màu câu chữ ngay tại chỗ (màu xanh = phát âm chuẩn, màu đỏ/cam = phát âm sai).

- Tính điểm trung bình và lưu kết quả tổng thể vào ShadowingResult.

#### 🟣 Phase 3 — Hỗ Trợ Resume & Chi Tiết Âm Tiết

- Cơ chế Resume bài tập dở dang: lưu lại câu đang nói dở, nếu thoát ra vào lại có thể tiếp tục.

- Hiển thị chi tiết lỗi phát âm ở cấp độ từng từ/âm tiết (Word-level phoneme breakdown).

## 🔗 Bản Đồ Phụ Thuộc (Dependency Map) & Hợp Đồng Giao Tiếp

[Thành viên 1: Seed Data Scenario] ───────────────┐

│ (Cung cấp ScenarioId, Levels, Missions)    │ (Cung cấp ScenarioId để liên kết chủ đề)

▼                                           ▼

[Thành viên 2: AI Roleplay Chat]             [Thành viên 4: Seed Data Shadowing & Media]

│                                           │ (Cung cấp câu thoại & AudioUrl bản xứ)

│ Gọi POST /complete (Gửi sessionId)        ▼

▼                                     [Thành viên 5: Phòng Luyện Shadowing & Azure]

[Thành viên 3: Evaluation Engine]

(Lưu Snapshot 1 lần & trả về resultId)

### Các hợp đồng giao tiếp quan trọng (API Contracts):

- Giao tiếp giữa Thành viên 2 và Thành viên 3 (Cực kỳ sạch sẽ):

  - Endpoint: POST /api/roleplay/sessions/{id}/complete (do Thành viên 3 viết).

  - Đầu vào (Input): { id: sessionId }.

  - Đầu ra (Output): { success: true, resultId: 456 }.

  - Hành vi Frontend của TV2: Nhận resultId $\rightarrow$ navigate('/roleplay/results/' + resultId).

- Chiến lược Seed Data chống nghẽn (Tier 0):

  - Thành viên 1: Tạo trước ScenarioSeedData.cs $\rightarrow$ Thành viên 2 có ngay bài để test chat, Thành viên 4 có ScenarioId để gán bài Shadowing.

  - Thành viên 4: Tạo trước ShadowingSeedData.cs kèm file audio mẫu trong wwwroot $\rightarrow$ Thành viên 5 có ngay bài để test Stepper và thu âm.

# Đặc tả Scenario (Mission Evaluation))

## Mission & AI Mission Evaluation

Trong JCAP, mỗi Scenario có thể hỗ trợ nhiều JLPT level từ N5 đến N3. Với mỗi JLPT level, Scenario có thể có một bộ Mission riêng về số lượng, nội dung, thứ tự hiển thị và Completion Criteria.

Vì vậy, Mission không nên thuộc trực tiếp về Scenario theo mô hình:

Scenario

└── Mission

Mà nên thuộc về một cấu hình Scenario theo từng JLPT level:

Scenario

├── Scenario Level Configuration: N5

│   ├── Mission 1

│   ├── Mission 2

│   └── Mission 3

├── Scenario Level Configuration: N4

│   ├── Mission 1

│   ├── Mission 2

│   ├── Mission 3

│   └── Mission 4

└── Scenario Level Configuration: N3

├── Mission 1

├── Mission 2

└── Mission 3

Khi learner chọn Scenario + JLPT level, hệ thống chỉ sử dụng cấu hình Mission tương ứng với level đó cho Conversation Session và AI evaluation.

### 1. Scenario level configuration

Một Scenario có thể hỗ trợ một hoặc nhiều JLPT level trong phạm vi N5–N3. Mỗi level được xem là một cấu hình riêng của Scenario.

Có thể conceptualize domain model như sau:

Scenario

├── ScenarioId

├── Title

├── Description

└── ...

ScenarioLevelConfiguration

├── ScenarioLevelConfigurationId

├── ScenarioId

├── JLPTLevel

└── Missions

Mission

├── MissionId

├── ScenarioLevelConfigurationId

├── Title

├── Description

├── CompletionCriteria

├── IsRequired

└── DisplayOrder

ScenarioLevelConfiguration có thể được đặt tên khác tùy theo convention của codebase, ví dụ ScenarioLevel, ScenarioDifficulty, hoặc ScenarioVersionByLevel. Tuy nhiên, về mặt domain, cần thể hiện rõ rằng Mission thuộc về một Scenario cụ thể ở một JLPT level cụ thể.

Không nên chỉ lưu JLPTLevel trực tiếp trên Scenario nếu một Scenario có thể hỗ trợ nhiều level, vì cách này dễ dẫn đến việc hiểu rằng Scenario chỉ có một level duy nhất.

Ví dụ:

Scenario: Ordering Ramen

N5:

- Mission 1: Gọi một tô ramen

- Mission 2: Hỏi giá món ramen

N4:

- Mission 1: Gọi ramen

- Mission 2: Yêu cầu thêm topping

- Mission 3: Hỏi tổng giá tiền

N3:

- Mission 1: Giải thích lý do cần thay đổi topping

- Mission 2: Đề nghị phương án thay thế

- Mission 3: Xác nhận lại giá và điều kiện phục vụ

Các bộ Mission trên có thể khác nhau về:

- Số lượng Mission.

- Nội dung Mission.

- Thứ tự Mission.

- Completion Criteria.

- Mission bắt buộc hoặc không bắt buộc.

### 2. Mission structure

Mỗi Mission nên có tối thiểu các thông tin:

- MissionId: định danh Mission.

- ScenarioLevelConfigurationId: cấu hình Scenario và JLPT level mà Mission thuộc về.

- Title: tên ngắn của nhiệm vụ, dùng để hiển thị cho learner.

- Description: mô tả rõ learner cần thực hiện điều gì.

- CompletionCriteria: tiêu chí để AI xác định learner đã hoàn thành Mission hay chưa.

- IsRequired: xác định Mission có bắt buộc để hoàn thành Scenario hay không.

- DisplayOrder: thứ tự hiển thị Mission trong cấu hình JLPT level tương ứng.

CompletionCriteria là phần quan trọng nhất đối với AI evaluation. Một Mission có thể cần nhiều điều kiện để được xem là hoàn thành. Tuy nhiên, ở MVP không cần tạo một entity/table CompletionCriterion riêng cho từng điều kiện. Có thể lưu CompletionCriteria dưới dạng structured JSON/object trong Mission.

Ví dụ:

{

"intent": "Ask for the price",

"target": "ramen",

"conditions": [

"The learner explicitly asks about the price.",

"The question refers to ramen.",

"Equivalent Japanese expressions are accepted."

]

}

Completion Criteria của cùng một Scenario có thể khác nhau theo từng JLPT level.

Ví dụ:

N5:

Mission: Ask for the ramen price

CompletionCriteria:

- Learner asks about the price of ramen.

- Equivalent basic Japanese expressions are accepted.

N4:

Mission: Ask for the total price after adding a topping

CompletionCriteria:

- Learner asks about the total price.

- The question includes the additional topping.

- Equivalent Japanese expressions are accepted.

N3:

Mission: Confirm whether the requested topping change affects the price

CompletionCriteria:

- Learner explains or references the requested change.

- Learner asks whether the price will change.

- The learner's intent is expressed appropriately for the context.

Không nên chỉ lưu một câu text quá mơ hồ như "Learner must ask about the ramen price" nếu có thể cấu trúc hóa tiêu chí rõ hơn. Tuy nhiên, MVP không cần xây dựng một rule engine phức tạp; CompletionCriteria chủ yếu cung cấp context có cấu trúc cho LLM evaluation.

### 3. Admin creates Scenario, JLPT levels and Missions

Khi Admin tạo hoặc chỉnh sửa Scenario, Admin cần cấu hình các JLPT level mà Scenario hỗ trợ. Với mỗi JLPT level, Admin cấu hình một bộ Mission riêng.

Flow quản trị nên có dạng:

Create/Edit Scenario

├── Scenario information

├── Supported JLPT levels

│   ├── N5

│   │   ├── Mission 1

│   │   ├── Mission 2

│   │   └── [+ Add Mission]

│   ├── N4

│   │   ├── Mission 1

│   │   ├── Mission 2

│   │   ├── Mission 3

│   │   └── [+ Add Mission]

│   └── N3

│       ├── Mission 1

│       ├── Mission 2

│       └── [+ Add Mission]

Một cách hiển thị khác có thể là:

Scenario: Ordering Ramen

JLPT levels:

[N5] [N4] [N3]

────────────────────

N4 Configuration

Missions

1. Order ramen

Description: ...

Completion Criteria: ...

2. Request an additional topping

Description: ...

Completion Criteria: ...

3. Ask for the total price

Description: ...

Completion Criteria: ...

[+ Add Mission]

Admin có thể:

- Thêm hoặc xóa JLPT level được hỗ trợ.

- Thêm Mission vào một JLPT level cụ thể.

- Chỉnh sửa Mission.

- Xóa Mission.

- Sắp xếp lại Mission trong cùng một JLPT level.

- Cấu hình Completion Criteria riêng cho từng Mission.

- Xác định Mission bắt buộc hoặc không bắt buộc.

Việc thêm, sửa, xóa Mission vẫn có thể được thực hiện như một phần của Create/Edit Scenario, không nhất thiết phải tạo các Use Case riêng như Add Mission, Edit Mission, hoặc Delete Mission.

Tuy nhiên, về mặt domain, cần đảm bảo các thao tác này luôn xác định rõ Mission đang thuộc về JLPT level nào.

### 4. Learner selects Scenario and JLPT level

Khi learner bắt đầu luyện tập, learner phải chọn hoặc được hệ thống xác định:

Scenario

+

JLPT Level

Ví dụ:

Scenario: Ordering Ramen

JLPT Level: N4

Backend sau đó phải load đúng cấu hình:

Scenario = Ordering Ramen

+

JLPT Level = N4

↓

ScenarioLevelConfiguration(N4)

↓

N4 Missions

↓

N4 Completion Criteria

Backend không được load toàn bộ Mission của Scenario rồi để LLM tự lựa chọn Mission phù hợp với level. Việc chọn đúng cấu hình JLPT level phải được thực hiện ở tầng application/domain trước khi tạo Conversation Session và trước khi gửi context cho LLM.

Nếu Scenario không hỗ trợ JLPT level mà learner chọn, Backend phải trả về lỗi nghiệp vụ phù hợp hoặc yêu cầu learner chọn một level được hỗ trợ.

### 5. Mission definition vs. Mission progress

Cần phân biệt rõ:

Mission definition là dữ liệu cấu hình của một Scenario ở một JLPT level cụ thể:

Scenario: Ordering Ramen

JLPT Level: N4

Mission M401

Title: Ask for the total price

CompletionCriteria: ...

Trong khi Mission progress/status là trạng thái của Mission trong một Conversation Session cụ thể:

ConversationSession #123

Scenario: Ordering Ramen

JLPT Level: N4

M401 → Completed

M402 → NotCompleted

M403 → NotCompleted

Mission progress phải tham chiếu đến đúng Mission definition thuộc đúng ScenarioLevelConfiguration.

Không nên chỉ lưu:

ConversationSession

└── Mission M1 = Completed

mà không xác định Scenario và JLPT level, vì cùng một Scenario có thể có các Mission khác nhau theo từng level.

Một mô hình conceptual có thể là:

ConversationSession

├── ConversationSessionId

├── ScenarioId

├── ScenarioLevelConfigurationId

├── JLPTLevel

└── MissionProgress

MissionProgress

├── MissionProgressId

├── ConversationSessionId

├── MissionId

├── Status

└── CompletedAt

Ví dụ, cùng một Scenario nhưng hai session khác nhau:

ConversationSession #123

Scenario: Restaurant

JLPT Level: N4

M401 → Completed

M402 → Completed

M403 → NotCompleted

ConversationSession #456

Scenario: Restaurant

JLPT Level: N5

M501 → Completed

M502 → NotCompleted

Đây là hai bộ Mission khác nhau, dù cùng thuộc một Scenario.

LLM không trực tiếp cập nhật database. Backend là source of truth và chịu trách nhiệm cập nhật trạng thái Mission sau khi nhận kết quả evaluation từ LLM.

### 6. AI evaluation per conversation turn

JCAP có thể sử dụng mô hình Structured Output / JSON Mode – Single-call Dual-duty cho mỗi lượt hội thoại.

Khi learner gửi một utterance, Backend gửi cho LLM:

- Conversation context/history cần thiết.

- Current Scenario information.

- JLPT level hiện tại của Conversation Session.

- Scenario level configuration đang được sử dụng.

- Các Mission chưa hoàn thành hoặc trạng thái Mission hiện tại.

- CompletionCriteria của các Mission cần đánh giá.

- System instructions yêu cầu LLM vừa đóng vai nhân vật vừa đánh giá Mission.

Backend chỉ được gửi Mission thuộc về cấu hình Scenario và JLPT level hiện tại.

Ví dụ context Mission gửi cho LLM:

{

"scenario": {

"id": "S001",

"title": "Ordering Ramen"

},

"jlptLevel": "N4",

"missions": [

{

"id": "M401",

"title": "Ask for the total price",

"description": "Ask the staff about the total price after adding a topping.",

"completionCriteria": {

"intent": "Ask for the total price after adding a topping",

"target": "ramen with additional topping",

"conditions": [

"The learner asks about the total price.",

"The question refers to the ramen and the additional topping.",

"Equivalent Japanese expressions are accepted."

]

},

"completed": false

}

]

}

LLM phải đánh giá ý nghĩa và intent của learner utterance, không chỉ keyword matching. Ví dụ, các cách diễn đạt tiếng Nhật tương đương về mặt ý nghĩa có thể được chấp nhận nếu thỏa CompletionCriteria của Mission ở JLPT level hiện tại.

LLM không được tự động đánh giá Mission thuộc N5 hoặc N3 nếu Conversation Session đang chạy ở N4.

### 7. Structured response from LLM

LLM trả về một structured response theo schema cố định, ví dụ:

{

"replyJapanese": "トッピングを追加すると、全部でいくらですか。",

"completedMissionIds": ["M401"],

"isNaturalEnding": false,

"hint": null

}

Trong đó:

- replyJapanese: câu trả lời của AI character.

- completedMissionIds: danh sách Mission mà LLM đánh giá là vừa được hoàn thành bởi learner utterance hiện tại.

- isNaturalEnding: cho biết lượt hiện tại có phù hợp để kết thúc hội thoại hay chưa.

- hint: gợi ý cho learner nếu cần.

completedMissionIds chỉ được phép chứa Mission thuộc về:

- Scenario hiện tại.

- Scenario level configuration hiện tại.

- JLPT level hiện tại.

- Conversation Session hiện tại.

LLM chỉ đề xuất kết quả evaluation thông qua completedMissionIds; LLM không trực tiếp tick UI hoặc ghi database.

### 8. Backend processing

Sau khi nhận structured response, Backend phải validate response trước khi cập nhật session state.

Backend cần đảm bảo các Mission ID do LLM trả về:

- tồn tại trong Scenario level configuration hiện tại;

- thuộc đúng JLPT level của Conversation Session;

- thuộc đúng Scenario của Conversation Session;

- thuộc Conversation Session hiện tại;

- chưa được completed trước đó;

- có format/schema hợp lệ.

Nếu hợp lệ, Backend cập nhật Mission progress của Conversation Session:

M401: NotCompleted → Completed

Sau đó Backend trả kết quả cho Frontend để UI hiển thị Mission tương ứng ở trạng thái completed/ticked.

Nếu LLM trả về Mission ID thuộc một JLPT level khác, Mission không tồn tại trong cấu hình hiện tại, hoặc Mission đã completed trước đó, Backend không được cập nhật trái với domain state. Tùy business rule, Backend có thể bỏ qua Mission không hợp lệ, ghi log, hoặc trả về lỗi kỹ thuật phù hợp.

Flow tổng thể là:

Learner selects Scenario + JLPT Level

↓

Backend loads matching Scenario Level Configuration

↓

Backend creates Conversation Session

↓

Learner Utterance

↓

Backend

↓

Conversation Context

+ Scenario Information

+ Selected JLPT Level

+ Current Mission State

+ Level-specific Completion Criteria

↓

LLM

↓

Structured JSON Response

↓

Backend Validation

↓

Update Mission Progress

↓

Frontend

↓

Display AI Response + Updated Mission Status

### 9. Important design principle

Không nên coi completedMissionIds trong LLM response là sự thật tuyệt đối. LLM chỉ đóng vai trò conversation actor + evaluator. Backend mới là source of truth cho Conversation Session và Mission Progress.

Mission completion cũng không nên được xác định chỉ bằng keyword matching. CompletionCriteria phải cho phép AI đánh giá semantic intent và chấp nhận các cách diễn đạt tiếng Nhật tương đương khi phù hợp với JLPT level và ngữ cảnh của Mission.

Đồng thời, Mission completion và Conversation ending là hai trạng thái khác nhau. Việc tất cả Mission trong cấu hình JLPT level hiện tại đã hoàn thành có thể là điều kiện cần để kết thúc Scenario, nhưng quyết định kết thúc tự nhiên của hội thoại có thể cần thêm isNaturalEnding và business rules của Scenario.

Cần đảm bảo rằng các business rule liên quan đến hoàn thành Scenario chỉ áp dụng cho bộ Mission của ScenarioLevelConfiguration đang được sử dụng, không áp dụng nhầm Mission của level khác.

### 10. Scope for implementation investigation

Trước khi triển khai, hãy inspect codebase hiện tại để xác định:

- Entity/model hiện có liên quan đến Scenario, JLPT level, Conversation và Session.

- Cách biểu diễn các level hoặc difficulty hiện tại trong project.

- Cách lưu JSON/structured data hiện tại của project.

- Cách gọi LLM hiện tại và provider/model đang sử dụng.

- DTO/request/response architecture hiện tại.

- Cách lưu conversation history.

- Cách lưu và truy vấn Mission progress.

- Cách xử lý transaction và persistence.

- Frontend state hiện tại của Scenario Conversation.

- Cách learner chọn Scenario và JLPT level.

- Các validation hiện có khi tạo Conversation Session.

- Cách đảm bảo Mission được load đúng theo Scenario và JLPT level.

Sau đó đề xuất implementation phù hợp với architecture hiện tại thay vì tạo một architecture hoàn toàn mới.

Mục tiêu của implementation là hỗ trợ flow:

Admin creates Scenario → Admin configures supported JLPT levels → Admin configures level-specific Missions + CompletionCriteria → Learner selects Scenario + JLPT level → Backend loads matching Mission configuration → Learner starts Conversation → Learner speaks → LLM responds + evaluates Missions for the selected level → Backend validates evaluation → Mission status is updated → Frontend displays completed Missions in real time.